Starachowice 26.01.2022 r.

**Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy w Starachowicach**

**dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach nr sprawy 1/01/2022/P**

**Przedmiot zamówienia:**

**Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy w Starachowicach**

Zadanie projektowe obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla:

1. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 z PCV o długości 480m w ul. Łazy w Starachowicach na działce nr 42/1 (od odcinka drogi na wysokości działki nr 75/3 do odcinka na wysokości działki nr 277)
2. Budowy przyłączy do granicy działek dla działek zabudowanych DN 160 z PCV zakończonych szczelnym korkiem w ilości 22 szt.
3. Budowy 2 odejść sieci kanalizacji DN 200 z PCV o długości ok 6m każde w działki nr 220 i 290.

**Zamawiający sugeruje przeprowadzenie wizji lokalnej terenu**

**Zakres rzeczowy zamówienia**

1. Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowych obejmuje:
2. opracowanie projektu budowlanego z informacją BIOZ, zawierającego komplet wszystkich niezbędnych opracowań, uzgodnień i decyzji umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz uzgodnień branżowych w zakresie projektowym i realizacyjnym,
3. opracowanie projektu wykonawczego w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
4. opracowanie przedmiaru robót z podziałem na branże i obiekty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
5. opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (2021 poz. 2458)
6. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
7. uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii lub zgód na wejście w teren, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania.
8. Dokumentację projektową opracować należy w niżej wymienionej ilości egzemplarzy:
9. Projekt budowlany z informacją BIOZ – 4 egzemplarzy
10. Projekty wykonawcze dla każdej z brany - 4 egzemplarzy
11. Kosztorysy inwestorskie dla każdej branży – 1 egzemplarz
12. Przedmiary robót dla każdej branży – 2 egzemplarzy
13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egzemplarzy
14. Dokumentacja geologiczna – 2 egzemplarze
15. Wymagane jest sporządzenie całości wyżej wymienionej dokumentacji w wersji elektronicznej.
16. Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:
17. uzyskania oraz weryfikacji wszelkich danych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
18. zamówienia lub sporządzenia niezbędnych map do celów projektowych,
19. wykonania niezbędnych badań geotechnicznych,
20. Projekt budowlany winien być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie którego inwestor będzie mógł wystąpić ze zgłoszeniem o rozpoczęciu robót na budowę oraz zrealizować rzeczowo obiekt.

**Termin realizacji zamówienia:**

3 miesiące od dnia zawarcia umowy